SUBLIME HOUSE

Plano Geral do Projeto & Checklist Mestre

Panorama de arquitetura, roadmap, estudos, implementação e entrega do e-commerce front-end.

|  | Objetivo do documento Servir como mapa do projeto do início ao deploy: o que construir, em que ordem, o que estudar em paralelo e como saber quando cada fase está concluída. |
| --- | --- |

Versão 1.0  •  21/09/2026

Figma de referência: https://www.figma.com/design/HWiGfHbVom1LVcyQnqsdaK

ÍNDICE

Mapa do documento

| 01 Visão do projeto e princípios | 07 Plano de estudos paralelo |
| --- | --- |
| 02 Arquitetura e decisão sobre monorepo | 08 Git e fluxo de trabalho |
| 03 Stack e estrutura de pastas | 09 Qualidade, testes e performance |
| 04 Fluxo da aplicação e modelos | 10 Jumpseller e integração |
| 05 Roadmap de implementação | 11 Checklist mestre |
| 06 Responsividade | 12 Definição de pronto e primeiro checkpoint |

Use este documento como guia vivo. O checklist pode ser atualizado conforme o projeto evolui.

01 • VISÃO DO PROJETO

O que estamos construindo

A Sublime House será um front-end de e-commerce para uma loja real de presentes personalizados em Portugal. O projeto precisa funcionar como aplicação de verdade e, ao mesmo tempo, demonstrar domínio de fundamentos de Front-end Júnior.

| Experiência de loja Home, catálogo, busca, filtros, produto, carrinho e checkout claro. | Personalização Nome, foto, fonte e cor com prévia em tempo real. |
| --- | --- |
| Aprendizado React, TypeScript, APIs, estado, responsividade e Git aplicados em contexto real. | Portfólio Histórico de decisões técnicas, UX e integração que possam ser explicadas em entrevista. |

Princípios do projeto

•  Você implementa o código manualmente; o projeto deve servir para aprender, não apenas para “ficar pronto”.

•  Figma é a fonte visual de referência; o código não será gerado automaticamente a partir dele.

•  Construir o mínimo necessário em cada fase e evoluir conforme surgem necessidades reais.

•  Responsividade nasce junto com cada seção, não fica para o final.

•  Usar mocks primeiro e trocar a fonte de dados depois, sem acoplar a UI à integração desde o primeiro dia.

•  Adicionar complexidade apenas quando ela resolve um problema que já existe no projeto.

|  | Regra de ouro Não criar arquitetura “de empresa grande” antes de existir um problema que justifique essa arquitetura. Primeiro clareza, depois abstração. |
| --- | --- |

02 • ARQUITETURA

Monorepo agora? Não.

A primeira versão terá apenas um front-end React. Começar com monorepo aumentaria a complexidade de configuração sem gerar benefício real nesta etapa.

| Agora | Possível evolução |
| --- | --- |
| Um repositório front-end bem organizado | Monorepo apenas se surgir um servidor/API próprio ou pacotes compartilhados |
| React + TypeScript + Vite | apps/web + apps/api, se uma camada segura for necessária |
| Componentes e features no mesmo app | packages/shared ou packages/ui apenas se houver reutilização concreta |

Arquitetura inicial

React + TypeScript + Vite  →  UI  →  Catálogo / Busca / Filtros / Carrinho / Personalizador  →  Jumpseller

Quando considerar monorepo

•  Precisarmos de backend próprio para proteger segredo/token.

•  Existirem dois apps independentes que compartilham tipos ou componentes.

•  A integração com Jumpseller exigir uma camada server-side permanente.

•  Houver benefício claro em separar deploys e responsabilidades.

03 • STACK E ESTRUTURA

Stack planejada

| Interface React + TypeScript + Vite + Tailwind CSS | Navegação React Router |
| --- | --- |
| Estado useState, Context API e useReducer | Persistência localStorage na fase inicial |
| Dados Fetch API + services | Versionamento Git + GitHub |

O que propositalmente não entra no início

•  Redux / Zustand

•  React Query

•  Axios

•  Next.js

•  biblioteca de componentes pronta

•  backend próprio

Essas ferramentas podem entrar depois. O objetivo é entender primeiro por que elas existem.

Estrutura de pastas provável

sublime-house/ ├── public/ ├── src/ │ ├── assets/ │ ├── components/ │ │ ├── ui/ │ │ ├── layout/ │ │ └── product/ │ ├── features/ │ │ ├── catalog/ │ │ ├── cart/ │ │ └── personalization/ │ ├── pages/ │ ├── services/ │ ├── types/ │ ├── utils/ │ ├── data/ │ ├── App.tsx │ └── main.tsx ├── package.json ├── vite.config.ts └── README.md

|  | Importante Não criaremos essa árvore inteira no primeiro dia. Cada pasta nasce quando tiver uma responsabilidade real. |
| --- | --- |

04 • FLUXO E MODELOS

Fluxo principal da aplicação

HOME  →  CATÁLOGO  →  PRODUTO  →  PERSONALIZADOR (quando aplicável)  →  CARRINHO  →  JUMPSELLER / CHECKOUT

Rotas previstas

| Rota | Tela | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| / | Home | Descoberta, categorias, destaques e entrada para personalização |
| /products | Catálogo | Busca, filtros, ordenação e listagem |
| /products/:id | Produto | Galeria, variantes, quantidade e CTA |
| /personalize/:id | Personalizador | Nome, foto, fonte, cor e prévia |
| /cart | Carrinho | Itens, quantidades, personalização e total |
| * | 404 | Rota não encontrada |

Modelos conceituais

| Product id · name · price · images · category · description · variants · customizable | CartItem product · quantity · variant · personalization |
| --- | --- |
| Personalization name · textColor · font · photo · productColor | UI State loading · error · empty · success · selected · disabled |

05 • ROADMAP

Roadmap de implementação

Fase 0 — Setup

Node, Vite, React, TypeScript, Tailwind, Git, GitHub e limpeza do template.

Estudar: npm, package.json, Vite, TSX, Git básico

Fase 1 — Home visual

Header, Hero, Categories, ProductCard, ProductGrid, CTA de personalização, benefícios e Footer.

Estudar: JSX, componentes, props, Tailwind, Flexbox, Grid

Fase 2 — Responsividade

Adaptar cada seção para tablet e mobile antes de avançar.

Estudar: mobile-first, breakpoints, grid responsivo, tipografia fluida

Fase 3 — Rotas

Adicionar React Router e páginas principais.

Estudar: SPA, Link, Navigate, useParams

Fase 4 — Dados

Criar produtos mockados, tipos e services; depois conectar API.

Estudar: JSON, HTTP, fetch, async/await, Promise, useEffect

Fase 5 — Catálogo

Busca, filtros, ordenação, chips, loading, error e empty.

Estudar: map, filter, sort, includes, eventos, estado

Fase 6 — Produto

Galeria, preço, variantes, quantidade e add-to-cart.

Estudar: estado local, props, tipagem, reutilização

Fase 7 — Carrinho

Context API, useReducer, totais, quantidades e contador global.

Estudar: estado compartilhado, reducer, actions

Fase 8 — Persistência

Salvar e recuperar carrinho do localStorage.

Estudar: JSON.stringify, JSON.parse, useEffect

Fase 9 — Personalizador

Nome, foto, fonte, cor, preview e item personalizado no carrinho.

Estudar: controlled components, File API, URL.createObjectURL

Fase 10 — Jumpseller

Spike técnico de catálogo, variantes, carrinho e continue_url.

Estudar: integração, network, contratos de API

06 • RESPONSIVIDADE

Estratégia responsiva

| Referência | Frame | Regra |
| --- | --- | --- |
| Desktop | 1440 px | Experiência completa, múltiplas colunas e navegação expandida |
| Tablet | 834 px | Reorganização real do layout; menus e filtros compactados |
| Mobile | 390 px | Fluxo vertical, 2 colunas de produto e prioridade para toque |

Regra de execução

Header Desktop → Header Tablet → Header Mobile → concluído → próxima seção

A responsividade não será uma fase de “conserto” no fim. Cada componente só é considerado concluído quando funciona nos três tamanhos.

| Catálogo 4 colunas desktop · 3 tablet · 2 mobile; filtros laterais viram drawer. | Produto Duas colunas no desktop; no mobile galeria → info → CTA. |
| --- | --- |
| Personalizador Preview sticky no desktop; preview primeiro e controles abaixo no mobile. | Carrinho Itens + resumo em desktop; layout empilhado no celular. |

07 • PLANO DE ESTUDOS

O que estudar em paralelo

| Etapa do projeto | Estudar |
| --- | --- |
| Setup | npm, Vite, Git, package.json |
| Home | JSX, componentes, props |
| Responsivo | Flexbox, Grid, breakpoints |
| Catálogo | arrays, map, filter, sort |
| Rotas | React Router |
| API | HTTP, fetch, async/await |
| Forms | controlled components |
| Carrinho | Context, reducer |
| Persistência | localStorage |
| Personalizador | state, File API |
| Integração | JSON, network, APIs |
| Final | acessibilidade, performance, deploy |

|  | Método de estudo Aprende → usa no projeto → encontra erro → entende → continua. Não espere “terminar React inteiro” para começar a construir. |
| --- | --- |

08 • GIT E WORKFLOW

Estratégia de Git

Sem Git Flow complexo. Usaremos main e branches curtas por feature quando fizer sentido.

main  →  feature/header  →  commits pequenos  →  merge  →  feature/catalog  →  ...

Exemplos de commits

•  feat: add responsive header

•  feat: create product card component

•  feat: implement catalog filtering

•  feat: add cart context

•  feat: persist cart in localStorage

•  feat: add product personalizer

•  fix: prevent invalid cart quantities

Ritmo de trabalho recomendado

•  Escolher uma pequena entrega.

•  Criar branch quando necessário.

•  Implementar e testar manualmente.

•  Fazer commit com mensagem específica.

•  Comparar com Figma nos 3 tamanhos.

•  Só então avançar para a próxima entrega.

09 • QUALIDADE

Qualidade obrigatória

| Estados de UI Loading · Error · Empty · Disabled · Hover · Focus · Selected | Acessibilidade HTML semântico · labels · alt · foco visível · teclado · contraste |
| --- | --- |
| Testes Começar pequeno: reducer do carrinho, filtros, totais e comportamentos críticos. | Performance Medir primeiro; depois lazy loading, imagens e code splitting quando necessário. |

Testes — entrada gradual

Não começaremos testando tudo. Quando a base React estiver sólida, podemos adicionar Vitest + React Testing Library para comportamentos que realmente merecem proteção.

Deploy e README

•  URL pública funcional.

•  README com problema, solução, stack, arquitetura e screenshots.

•  Seção de desafios técnicos e aprendizados.

•  Screenshots / GIF curto da personalização e carrinho.

•  Links para Figma, projeto publicado e GitHub.

10 • JUMPSELLER

Estratégia de integração

A integração entra depois que a UI, catálogo e estado estiverem funcionando com mocks. Primeiro fazemos um spike técnico pequeno.

1. listar produtos → 2. abrir produto/variante → 3. criar carrinho → 4. adicionar item → 5. obter continue_url → 6. abrir checkout

O que precisa ser validado

•  Como o catálogo público será consumido no browser.

•  Como variantes são identificadas.

•  Como o carrinho público funciona.

•  Como a continue_url entrega o usuário ao checkout.

•  Como nome, foto, fonte e cor chegam à encomenda.

•  Quais dados de personalização podem ser enviados como custom options / metadata / file options.

|  | Não assumir antes de testar A personalização + Jumpseller será validada com a documentação e uma prova pequena antes de modelarmos a solução final. |
| --- | --- |

11 • CHECKLIST MESTRE

Checklist do projeto

Marque cada item conforme concluir. Este é o quadro geral do projeto.

SETUP

| [ ] Node | [ ] Tailwind |
| --- | --- |
| [ ] Vite | [ ] Git |
| [ ] React | [ ] GitHub |
| [ ] TypeScript |  |

DESIGN SYSTEM

| [ ] cores | [ ] buttons |
| --- | --- |
| [ ] tipografia | [ ] badges |
| [ ] spacing | [ ] inputs |
| [ ] container |  |

HOME

| [ ] Header | [ ] Benefits |
| --- | --- |
| [ ] Hero | [ ] Footer |
| [ ] Categories | [ ] Tablet |
| [ ] Featured Products | [ ] Mobile |
| [ ] Personalization CTA |  |

ROUTING

| [ ] React Router | [ ] Personalizer |
| --- | --- |
| [ ] Home | [ ] Cart |
| [ ] Catalog | [ ] 404 |
| [ ] Product |  |

CATALOG

| [ ] Mock products | [ ] Sorting |
| --- | --- |
| [ ] ProductCard | [ ] Filter chips |
| [ ] ProductGrid | [ ] Loading |
| [ ] Search | [ ] Error |
| [ ] Category filter | [ ] Empty |
| [ ] Price filter | [ ] Tablet |
| [ ] Personalizable filter | [ ] Mobile |
| [ ] Promotion filter | [ ] Filter drawer |

PRODUCT

| [ ] Product gallery | [ ] Normal product |
| --- | --- |
| [ ] Product info | [ ] Customizable product |
| [ ] Variants | [ ] Related products |
| [ ] Quantity | [ ] Tablet |
| [ ] Add to cart | [ ] Mobile |

CART

| [ ] CartContext | [ ] Calculate subtotal |
| --- | --- |
| [ ] useReducer | [ ] Header counter |
| [ ] Add item | [ ] Empty state |
| [ ] Remove item | [ ] localStorage |
| [ ] Increase quantity | [ ] Tablet |
| [ ] Decrease quantity | [ ] Mobile |

PERSONALIZER

| [ ] Text input | [ ] Live preview |
| --- | --- |
| [ ] Font selection | [ ] Print area |
| [ ] Text color | [ ] Save personalization |
| [ ] Product color | [ ] Add personalized item to cart |
| [ ] Image upload | [ ] Tablet |
| [ ] Image preview | [ ] Mobile |

API

| [ ] understand fetch | [ ] error handling |
| --- | --- |
| [ ] create product service | [ ] connect catalog |
| [ ] loading | [ ] replace mocks |

JUMPSELLER

| [ ] investigate public catalog | [ ] add item |
| --- | --- |
| [ ] fetch products | [ ] continue_url |
| [ ] fetch variants | [ ] test checkout |
| [ ] create cart | [ ] investigate personalization data |

QUALITY

| [ ] semantic HTML | [ ] responsive checks |
| --- | --- |
| [ ] keyboard navigation | [ ] loading states |
| [ ] visible focus | [ ] error states |
| [ ] labels | [ ] empty states |
| [ ] alt text |  |

TESTS

| [ ] cart reducer | [ ] totals |
| --- | --- |
| [ ] filters | [ ] basic components |

FINAL

| [ ] bugs | [ ] README |
| --- | --- |
| [ ] Lighthouse | [ ] screenshots |
| [ ] responsive QA | [ ] portfolio case study |
| [ ] deploy |  |

12 • DEFINIÇÃO DE PRONTO

O que queremos demonstrar no final

| React componentes · props · state · effects · context · reducer · forms · routing | TypeScript interfaces · props types · union types · tipos de API |
| --- | --- |
| Front-end responsividade · acessibilidade · loading/error · APIs · persistência | Engenharia arquitetura simples · Git · decisões justificadas · integração real |

|  | Resultado esperado O projeto deve comunicar que você consegue estruturar uma aplicação front-end — não apenas reproduzir um layout. |
| --- | --- |

Primeiro checkpoint

[ ]  Verificar Node.

[ ]  Criar Vite + React + TypeScript.

[ ]  Entender os arquivos gerados.

[ ]  Configurar Tailwind.

[ ]  Limpar o template padrão.

[ ]  Criar o repositório Git.

[ ]  Fazer o primeiro commit.

[ ]  Só então começar o Header.

Próximo passo prático: abrir o terminal e iniciar a Fase 0.